**Отчет**

**об эффективности реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Ходзинское сельское поселение»**

**на 2015 год»**

Муниципальная программа «Повышения безопасности дорожного движения в МО «Ходзинское сельское поселение» на 2015г. утверждена Постановлением Главы МО «Ходзинское сельское поселение» от 09 февраля 2015г. № 8.

 Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам поселения; задачей программы является установка новых. Замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования.

Реализация Программы должна способствовать:

- снижению количества дорожно-транспортных происшествий;

- сокращению количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

 Условием достижения цели Программы является реализация следующей задачи – установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения (установка новых и модернизация существующих дорожных знаков, разработка проектов организации дорожного движения, схем расположения технических средств организации дорожного движения) на территории Ходзинского сельского поселения.

В рамках реализации указанной программы администрацией Ходзинского сельского поселения за 2015 год были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Отметка об исполнении*** | **2015 год**  |
| План (тыс.руб) | Выделено и освоено (тыс.руб) | % |
| 1. | Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального образования, схем расположения технических средств организации дорожного движения  | Разработаны проекты организации дорожного движения на следующие улицы – Мичурина, Первомайская, Краснооктябрьская, Кутузова, Родниковая, Жуковского, Дзержинского, Плеханова, Кабардинская, Победы, Фадеева, Горького, Грибоедова, Жданова, Коммунистическая, Кирова | 42,200 | 42,200 | 100% |
| 2. | Установка новых и модернизация существующих дорожных знаков и разметки  | В соответствии с проектами организации дорожного движения, установка дорожных знаков будет произведена в 2016г. | 20 | 0 | 0 |

Бюджетные средства были израсходованы строго по целевому назначению, согласно запланированным Программой статьям расходов.

Информация о выполненных и невыполненных (с указанием причин) основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, о ходе исполнения ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы:

- За 2015 год по первому пункту Программы разработаны проекты организации дорожного движения на следующие улицы – Мичурина, Первомайская, Краснооктябрьская, Кутузова, Родниковая, Жуковского, Дзержинского, Плеханова, Кабардинская, Победы, Фадеева, Горького, Грибоедова, Жданова, Коммунистическая, Кирова, что составляет 100% от запланированного.

- Выполнение второго пункта программы перенесено на 2016 год в соответствии с изготовленными проектами организации дорожного движения.

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы:

 **За 2015 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Баллы** |
| К1 | 5 |
| К2 | 10 |
| К3 | 10 |
| К4 | 0 |
| К5 | 5 |

 К= К1+ К2+ К3+ К4+ К5 =5+10+10+0+5 = 35, что соответствует низкоэффективной характеристике Программы.